[image: image1.jpg]> d Fundusze 22 DOLNY Unia Europejska -
Europejskie ~ iski
' Prog rar[r? Rigionalny SLASK Rozsvljogzp;ézl?giua?::gsé




„Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 „Fabryka młodych inżynierów” to projekt, na który Gmina Miejska Świeradów-Zdrój otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działania nr 7.1. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Podziałania nr 7.1.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Łączna wartość projektu to 3 147 277,29 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 678 506,49 zł.

Zakończony został drugi etap prac związanych z rozbudową Miejskiego Zespołu Szkół. Od 24 listopada 2017 r. do 1 kwietnia 2018 r. , wykonawca – tj. Konsorcjum firm: Zakład Usług Ogólnobudowlanych z Lubania i P.P.H.U „EVERBEST” z Zaręby, wykonało roboty budowlane obejmujące m.in. rozbiórkę istniejącego łącznika pomiędzy szkołą, a salą gimnastyczną (w to miejsce powstanie nowy dwukondygnacyjny), roboty ziemne, częściowo roboty betonowe i żelbetowe, przygotowano podłoża pod posadzki wraz z kanalizacją podposadzkową sanitarną wewnętrzną oraz wylano chudy beton pod posadzki w części budynku. Trwają prace murowe, których efekty widać na zdjęciach (fot. obok). Ściany wykonywane są z cegły pełnej silikatowej, nadającej wnętrzu efektowny wygląd. Ciekawym elementem wykorzystanym aranżacji są słupy wykonane z betonu architektonicznego. 


W związku ze zbyt wysokimi temperaturami ujemnymi występującymi w okresie od 23 lutego do 4 marca, roboty budowlane zostały wstrzymane, co miało wpływ na opóźnienie robót murowych oraz robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca deklaruje nadrobienie opóźnienia do końca maja.  

(MHD)
