[image: image1.jpg]> d Fundusze 22 DOLNY Unia Europejska -
Europejskie ~ iski
' Prog rar[r? Rigionalny SLASK Rozsvljogzp;ézl?giua?::gsé




Ogród edukacyjny przy CEE „Izerska Łąka” Natura 2000 (cz. IV)


W związku z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w miesiącach sierpniu i wrześniu, przesunięty został termin realizacji części 3 zadania „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”, dotyczącej zagospodarowania terenu. Ze względu na występującą ponadnormatywną ilość opadów deszczu we wskazanych miesiącach, termin  wykonania zadania wyznaczono na 30 listopada br.


Zakończone zostały prace związane z aplikacją mobilną do samodzielnego zwiedzania ogrodu. Aplikacja jest dostępna na systemy Android (od wersji 5.0 wzwyż) i iOS (8.0 wzwyż), w polskiej wersji językowej, dostępna w App Store oraz Google Play. W aplikacji znalazły się m.in. informacje takie jak: leksykon roślin zawierający opis i zdjęcie roślin rosnących w ogrodzie, przewodnik po ogrodzie, niezbędnik, panoramy, owadziarnia, quizy.  


W tracie realizacji są mapka z planem ogrodu, folder informacyjny, ołówki oraz kompasy do zajęć edukacyjnych. 

(MHD)

