[image: image1.jpg]PROGRAM \-V DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOJ EGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Maj, 2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

pn. „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”

w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi  7 027 900,00 PLN w tym dofinansowanie

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  3 513 950,00 PLN


Kontynuowane są prace budowlane związane z budową nowej drogi od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z łącznikiem do ul. Piastowskiej, przebudową ulicy Wczasowej i Sienkiewicza. 

W dniu 18 marca 2011r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy 3-go Maja. Wykonawcą jest   F.H.U. „Kamień, Forma, Zieleń” Marek Bronicki z siedzibą przy ul. Piastowskiej 6, 59-850 Świeradów-Zdrój. Termin zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową ulicy 3-go Maja planowany jest do 15.07.2011r. W ramach przebudowy ulicy 3-go Maja zostanie wykonana nowa nawierzchnia chodników i jezdni z kostki granitowej, wykonane zostanie nowe oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa.

W miesiącu maju planowane jest podpisanie umowy na przebudowę ulicy Zdrojowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - F.H.U. „Kamień, Forma, Zieleń” Marek Bronicki z siedzibą przy ul. Piastowskiej 6, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Zdrojowej z kostki kamiennej. Od nieruchomości Zdrojowa 14 nawierzchnia zostanie wykonana z kostki kamiennej ciętej, są to pierwsze czynności zmierzające do przygotowania ulicy Zdrojowej do przekształcenia ulicy Zdrojowej w „salon” miasta. 

Sporządziła: Anna Mazurek

