[image: image1.jpg]PROGRAM \-V DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOJ EGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Lipiec, 2011r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

pn. „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”

w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi  7 027 900,00 PLN w tym dofinansowanie

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  3 513 950,00 PLN


Trwają prace wykończeniowe związane z budową nowej drogi od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z łącznikiem do ul. Piastowskiej. Droga została oznakowana znakami poziomymi i oznakowaniem pionowym. Obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ulicy Piastowskiej. 

Trwają również race wykończeniowe i porządkowe przy ulicy Wczasowej i Sienkiewicza.  

W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy 3-go Maja. Wykonawcą jest   F.H.U. „Kamień, Forma, Zieleń” Marek Bronicki z siedzibą przy ul. Piastowskiej 6, 59-850 Świeradów-Zdrój. Termin zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową ulicy 3-go Maja planowany jest do dnia 30.07.2011r. W ramach przebudowy ulicy 3-go Maja, wykonywana jest nowa nawierzchnia chodników i jezdni z kostki granitowej, wykonywane jest nowe oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa.

W miesiącu maju została podpisana umowa na przebudowę ulicy Zdrojowej z firmą - F.H.U. „Kamień, Forma, Zieleń” Marek Bronicki z siedzibą przy ul. Piastowskiej 6, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Zdrojowej z kostki kamiennej. Od nieruchomości Zdrojowa 14 nawierzchnia zostanie wykonana z kostki kamiennej ciętej, są to pierwsze działania zmierzające do wyłączenia z ruchu ulicy Zdrojowej, przekształcenia ulicy Zdrojowej w „salon” miasta. 

Sporządziła: Anna Mazurek

